一、可行性研究报告

一、可行性研究报告	1

1．引言	2

1.1编写目的	2

1.2项目背景	2

1.3定义	2

1.4参考资料	2

2．可行性研究的前提	2

2.1要求	2

2.2目标	3

2.3条件、假定和限制	3

2.4可行性研究方法	3

2.5评价尺度	3

3．对现有系统的分析	3

3.1处理流程和数据流程	4

3.2工作负荷	4

3.3费用支出	4

3.4人员	4

3.5设备	4

3.6局限性	4

4．所建议技术可行性分析	4

4.1对系统的简要描述	4

4.2处理流程和数据流程	4

4.3与现有系统比较的优越性	5

4.4采用建议系统可能带来的影响	5

4.5技术可行性评价	5

5．所建议系统经济可行性分析	6

5.1支出	6

5.2效益	6

5.3收益/投资比	6

5.4投资回收周期	6

5.5敏感性分析	6

6．社会因素可行性分析	7

6.1法律因素	7

6.2用户使用可行性	7

7．其他可供选择的方案	7

8.结论意见	7

## 1．引言

### 1.1编写目的

本报告旨在对大学宿舍物品报修系统的开发进行全面可行性分析，明确项目开发的技术、经济、社会等方面的可行性，为学校相关管理部门、项目开发团队提供决策依据，助力解决当前纸质报修模式的痛点问题。

### 1.2项目背景

a. 所建议开发软件的名称：大学宿舍物品报修系统

b. 项目的任务提出者：大学宿舍管理工作人员；开发者：软件开发技术团队；用户：学校在校学生、宿舍维修师傅、宿舍管理工作人员；实现软件的单位：学校后勤管理部门/合作的软件开发公司。

c. 项目与其他软件或其他系统的关系：本系统为独立开发的应用型系统，可根据学校需求，后续对接学校后勤管理系统、校园信息管理平台，实现数据互通。

### 1.3定义

- 工单：学生提交的宿舍物品报修申请单，包含故障类型、故障描述、照片、宿舍信息等内容。

- 待处理工单：学生已提交，维修师傅尚未接单的报修申请。

- 处理中工单：维修师傅已接单，正在进行维修作业的报修申请。

- 已完成工单：维修师傅已完成维修，提交完工确认的报修申请。

- 完工率：某一维修师傅在统计周期内，已完成工单数量占其接单数的比例。

- 平均维修时长：某一维修师傅在统计周期内，从接单到完成维修的总时长除以已完成工单数量的平均值。

### 1.4参考资料

a. 学校后勤管理相关规章制度、宿舍管理工作要求文件。

b. 《软件工程可行性研究规范》《校园信息化建设技术标准》。

c. 同类校园报修系统的开发案例、技术文档及应用报告。

## 2．可行性研究的前提

### 2.1要求

a. 功能：支持学生微信扫码提交报修单，可上传故障照片、选择预设故障类型、填写宿舍信息及故障描述；维修师傅端支持工单查看、接单、完工确认操作；宿管端支持查看维修师傅完工率、平均维修时长等考核数据，可查看所有工单状态及详情。

b. 性能：系统响应速度快，学生提交报修单、师傅接单/完工操作后，数据实时更新；支持多用户同时在线操作，无卡顿、延迟问题；照片上传及加载流畅，支持常见图片格式。

c. 输出：学生端输出工单提交成功提示、工单状态变更通知；维修师傅端输出待处理/处理中/已完成工单列表、工单详情；宿管端输出维修师傅考核数据报表、工单统计报表。

d. 输入：学生端输入宿舍号、故障描述，上传故障照片，选择故障类型；维修师傅端输入接单确认、完工确认指令；宿管端可输入统计周期、维修师傅姓名等查询条件。

e. 基本的数据流程和处理流程：学生提交报修单→系统生成工单并标记为“待处理”→维修师傅查看并接单，工单标记为“处理中”→维修完成后师傅提交完工，工单标记为“已完成”→学生对维修服务评价→系统统计工单数据及维修师傅考核数据，供宿管查看。

f. 安全与保密要求：系统需验证学生身份（关联校园信息），确保报修信息真实；维修师傅及宿管需账号密码登录，不同角色分配不同操作权限；用户数据（宿舍信息、联系方式等）严格保密，不泄露、不滥用。

g. 与软件相关的其他系统：暂为独立系统，预留与校园信息管理平台、学校后勤管理系统的对接接口。

h. 完成期限：自项目启动之日起，3个月内完成系统开发、测试及上线部署。

### 2.2目标

a. 人力与设备费用的节省：减少宿管员整理、传递纸质报修单的人力成本，避免因丢单导致的重复维修资源浪费。

b. 处理速度的提高：实现报修单实时提交、实时分配，缩短维修师傅接单响应时间，提升整体报修处理效率。

c. 管理信息服务的改进：宿管可实时掌握工单处理进度，精准统计维修师傅工作数据，实现维修工作的数字化、精细化管理。

d. 人员工作效率的提高：维修师傅无需人工接收报修单，可快速筛选紧急工单处理；宿管员无需人工统计考核数据，系统自动生成报表，提升工作效率。

### 2.3条件、假定和限制

a. 建议开发软件运行的最短寿命：5年。

b. 进行系统方案选择比较的期限：项目启动后1周内。

c. 经费来源和使用限制：经费由学校后勤管理部门专项拨款，仅用于本系统的开发、测试、部署及初期维护。

d. 法律和政策方面的限制：遵守《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》及校园信息化建设相关政策要求。

e. 硬件、软件、运行环境和开发环境的条件和限制：硬件基于学校现有服务器（若性能不足可小幅升级），软件采用主流的微信小程序开发框架、后台管理系统开发技术；运行环境支持微信客户端（微信小程序）、电脑端浏览器；开发环境需满足软件开发、测试的基础配置要求。

f. 可利用的信息和资源：可获取学校学生宿舍基础信息、校园微信公众号平台资源、后勤维修师傅基本信息。

g. 建议开发软件投入使用的最迟时间：新学年开学前1个月。

### 2.4可行性研究方法

本项目采用实地调研+案例分析+技术验证的可行性研究方法：

- 实地调研：与宿管员、维修师傅、在校学生进行访谈，明确各角色的实际需求及当前纸质报修模式的具体问题。

- 案例分析：收集同类校园宿舍报修系统的开发及应用案例，分析其技术方案、功能设计、优缺点，为本项目提供参考。

- 技术验证：针对核心功能（微信扫码提交、工单状态实时更新、数据统计）进行小范围技术测试，验证技术实现的可行性。

同时采用加权评分法，对系统开发的各项指标（功能满足度、技术难度、开发成本、实施效率）进行评价，确定最优开发方案。

### 2.5评价尺度

- 费用多少：以学校专项拨款预算为基准，优先选择在预算内实现全部核心功能的方案，兼顾后期维护成本。

- 各项功能的优先次序：核心功能（报修提交、工单处理、数据统计）为最高优先级，需100%实现；附加功能（评价体系、工单提醒、数据导出）为次优先级，在核心功能实现的基础上完善。

- 开发时间的长短：以3个月的完成期限为标准，确保在规定时间内完成开发、测试及上线。

- 使用的难易程度：系统需满足零培训上手要求，学生、维修师傅、宿管操作界面简洁，流程清晰，无复杂操作步骤。

## 3．对现有系统的分析

现有系统为人工纸质报修系统，无计算机系统辅助，完全依靠纸质单据和人工传递完成报修流程。

### 3.1处理流程和数据流程

- 处理流程：学生到宿管处领取纸质报修单→填写故障信息、宿舍号、姓名→提交给宿管员→宿管员整理报修单→人工联系维修师傅→维修师傅前往维修→维修完成后师傅告知宿管员→宿管员手动标记报修单为完成。

- 数据流程：纸质报修单为唯一数据载体，数据仅在学生-宿管员-维修师傅之间人工传递，无电子数据存储及统计，维修完成后纸质单据由宿管员归档保存。

### 3.2工作负荷

- 学生：需专门前往宿管处填写单据，若单据填写错误需重新填写，耗时费力。

- 宿管员：每日需整理大量纸质报修单，人工联系维修师傅，跟进维修进度，维修完成后手动归档，工作负荷大，且需随时值守接收学生报修。

- 维修师傅：需等待宿管员人工通知才能获取报修信息，无法提前规划维修路线，且无法快速识别紧急工单，导致工作效率低下。

### 3.3费用支出

- 人力开支：宿管员因处理纸质报修单增加的工作时间对应的人力成本；维修师傅因报修信息传递不及时导致的无效出勤成本。

- 物料开支：纸质报修单的印刷、纸张、笔墨等物料费用；因丢单导致的重复维修所需的物料成本。

- 管理开支：宿管员对纸质报修单的归档、存放所需的空间及管理成本。

### 3.4人员

- 宿管员：1-2名，负责接收、整理、传递纸质报修单，跟进维修进度，归档单据，要求熟悉宿舍管理工作，具备基础的沟通协调能力。

- 维修师傅：若干名，负责根据宿管员通知进行维修作业，要求具备水电、家具等宿舍物品的维修技能。

- 学生：全体在校学生，为报修单提交者，无专业技能要求。

### 3.5设备

现有系统无专用设备，仅使用宿管处的办公桌椅、文件柜（用于存放纸质报修单）、电话（用于联系维修师傅）等基础办公设备。

### 3.6局限性

- 单据易丢失：纸质报修单在传递、归档过程中易出现丢失、损毁情况，导致报修信息无法追溯，维修工作无法开展。

- 信息传递不及时：学生提交报修单后，需经宿管员人工传递给维修师傅，中间存在时间差，紧急故障无法得到快速处理。

- 无工单优先级区分：纸质报修单无法标记故障紧急程度，维修师傅无法优先处理紧急工单，影响学生住宿体验。

- 数据无法统计分析：无电子数据存储，宿管员无法精准统计维修师傅的完工率、平均维修时长等考核数据，维修工作考核缺乏客观依据。

- 人力成本高：宿管员需投入大量时间和精力处理纸质单据，维修师傅因信息不对称存在无效出勤，整体人力成本浪费严重。

- 学生体验差：学生需专门前往宿管处提交报修，流程繁琐，且无法实时查询维修进度。

以上局限性均为当前纸质报修模式的核心问题，也是开发新的宿舍物品报修系统的核心动因。

## 4．所建议技术可行性分析

### 4.1对系统的简要描述

本系统采用**“微信小程序+后台管理系统”**的架构模式，学生端基于微信小程序开发，实现扫码报修、照片上传、工单状态查询、服务评价等功能，依托微信生态，无需学生额外下载APP，操作便捷；维修师傅端可采用微信小程序/电脑端网页，实现工单查看、接单、完工确认等功能；宿管端为电脑端后台管理系统，实现工单管理、维修师傅考核数据统计、报表导出等功能。

系统后台采用主流的云服务器部署，数据库选用稳定的关系型数据库，存储用户信息、工单信息、考核数据等；通过前后端分离技术实现数据实时交互，确保工单状态变更、数据统计的实时性。

本系统的开发依托成熟的微信小程序开发技术、后台管理系统开发技术及数据库技术，能够完全满足项目提出的各项功能要求，解决现有纸质报修系统的所有痛点。

### 4.2处理流程和数据流程

- 处理流程：

学生：微信扫码进入报修小程序→验证校园身份（自动获取宿舍信息）→选择故障类型→上传故障照片→填写故障描述→提交报修单→实时查询工单状态→维修完成后进行服务评价。

维修师傅：登录系统（小程序/网页）→查看待处理工单列表（可按紧急程度、宿舍区域筛选）→选择工单接单，工单状态变为“处理中”→前往现场维修→维修完成后提交完工确认，上传维修现场照片（可选），工单状态变为“已完成”。

宿管员：登录后台管理系统→查看所有工单的状态及详情→查看维修师傅的完工率、平均维修时长等考核数据（可按时间、师傅筛选）→导出考核报表及工单统计报表→对异常工单进行人工干预。

- 数据流程：

学生提交的报修信息经小程序前端校验后，实时传输至系统后台数据库，生成唯一工单数据；维修师傅的接单、完工操作指令实时传输至后台，更新工单状态数据；学生的评价信息同步至后台，关联对应工单及维修师傅；后台数据库实时统计工单数据及维修师傅操作数据，生成考核指标，供宿管端查询、导出。

### 4.3与现有系统比较的优越性

- 报修流程便捷化：学生微信扫码即可报修，无需前往宿管处，打破时间和空间限制，提升学生报修体验。

- 信息传递实时化：工单提交后实时推送给维修师傅，无人工传递环节，紧急故障可快速响应，提升维修处理效率。

- 工单管理数字化：所有工单实现电子存储，可追溯、可查询，彻底解决纸质单据丢失问题；支持工单按故障类型、紧急程度、处理状态等多维度筛选。

- 考核数据自动化：系统自动统计维修师傅的完工率、平均维修时长等考核数据，无需宿管员人工统计，数据客观、精准，为维修工作考核提供科学依据。

- 资源利用合理化：维修师傅可根据工单信息提前规划维修路线，筛选紧急工单优先处理，减少无效出勤，提高维修资源利用率。

- 管理工作精细化：宿管员可实时掌握工单处理进度，对异常工单（如长时间未接单、未完成）进行人工干预，实现维修工作的精细化管理。

### 4.4采用建议系统可能带来的影响

#### 4.4.1对设备的影响

无需新增大量专用设备，学校现有办公电脑可满足宿管端、维修师傅端的操作需求；系统部署于云服务器，若学校现有服务器性能满足要求，可直接使用，若性能不足，仅需对服务器进行小幅升级，或租用低成本云服务器，无大型设备采购需求。

#### 4.4.2对现有软件的影响

本系统为独立开发系统，与学校现有软件（如校园信息管理平台、后勤管理系统）无冲突；系统预留标准对接接口，若后续需要实现数据互通，仅需对现有相关软件进行小幅接口开发及调试，无大规模修改需求。

#### 4.4.3对用户的影响

- 学生：无需掌握专业操作技能，微信扫码即可完成报修，操作门槛低；可实时查询维修进度，维修完成后可评价，提升参与感。

- 维修师傅：需掌握系统的基本操作（登录、查看工单、接单、完工确认），操作流程简洁，经1次简单培训即可上手；无需再等待宿管员人工通知，可自主安排工作，提升工作自主性。

- 宿管员：需掌握后台管理系统的基本操作（数据查询、报表导出、异常工单处理），系统界面简洁，功能模块化，经简单培训即可熟练使用；宿管员的工作重心将从整理纸质单据转移到工单监管和维修工作考核，工作内容更具价值。

系统上线后，用户数量为学校全体学生+维修师傅+宿管员，人员数量及技术水平均能满足系统使用要求。

#### 4.4.4对系统运行的影响

- 用户的操作规程：制定简单的《学生报修操作指南》《维修师傅系统操作指南》《宿管员后台管理操作指南》，张贴于宿管处及校园小程序内，指导用户操作。

- 运行中心的操作规程：系统运行中心为学校后勤管理部门的技术岗，负责系统的日常运维、数据备份、故障排查，制定《系统运行维护管理制度》，明确运维职责。

- 源数据处理：学生身份数据、宿舍信息数据由学校校园信息管理平台统一提供，确保数据准确性；工单数据、考核数据由系统自动生成，实时备份。

- 数据进入系统的过程：学生端数据由用户自主提交，经系统前端校验后进入后台；维修师傅端、宿管端数据由用户操作指令生成，实时同步至后台。

- 对数据保存的要求：用户基础信息、工单数据、考核数据永久保存（遵守个人信息保护法，定期清理无效数据）；系统采用云服务器+本地备份的方式，确保数据不丢失。

- 系统失效的后果及恢复的处理方法：系统若出现短暂失效，将导致用户无法提交/处理工单，无其他严重后果；系统配备实时监控及故障预警功能，若出现失效，运维人员可在30分钟内响应，通过备用服务器、数据备份快速恢复系统运行。

#### 4.4.5对开发环境的影响

- 用户需进行的工作：学校提供学生宿舍基础信息、维修师傅基本信息、校园微信公众号平台权限；宿管员、维修师傅配合开发团队进行需求确认及系统测试。

- 建立数据库要求的数据资源：需获取学校学生的校园身份信息、宿舍号、联系方式（脱敏处理）；维修师傅的姓名、工种、联系方式；宿舍物品故障类型分类信息。

- 开发和测验新系统需要的计算机资源：开发团队配备常规的软件开发电脑（满足小程序、后台系统开发要求）；测试阶段使用学校现有办公电脑及微信客户端，模拟用户实际使用环境。

- 涉及的保密及安全问题：开发过程中，对获取的学生、维修师傅个人信息进行脱敏处理，仅用于系统开发测试；开发团队签订保密协议，严禁泄露用户数据；系统开发完成后，删除测试环境中的所有真实用户数据。

#### 4.4.6对运行环境的影响

系统运行依托微信生态及互联网环境，学校现有校园网络可满足用户的使用要求，无需对校园网络进行大规模改造；仅需确保宿管处、维修师傅工作区域的网络畅通，若网络信号不佳，可增加简易的无线网络设备，成本低、易实现。

#### 4.4.7对经费支出的影响

系统开发及上线将产生一次性的开发费用，后期将产生少量的服务器租赁、系统维护费用；但相较于现有纸质报修系统的人力、物料成本，本系统上线后将大幅节省长期运营成本，整体经费支出呈下降趋势。

### 4.5局限性

- 系统运行依赖网络环境：若校园网络出现大面积故障，学生、维修师傅将无法正常使用系统提交、处理工单；但可预留人工报修备用通道，网络恢复后及时补录工单，将影响降至最低。

- 部分老年维修师傅操作门槛：少数老年维修师傅对智能手机、电脑操作不熟悉，初期使用可能存在困难；可通过一对一培训、简化操作界面、制作图文+视频操作指南等方式，帮助其快速掌握。

- 照片上传质量问题：部分学生可能因操作问题上传模糊、无效的故障照片，影响维修师傅判断；系统可在照片上传环节增加提示语，要求拍摄清晰的故障部位照片，同时支持维修师傅与学生通过系统进行简单沟通，补充故障信息。

以上局限性均为次要问题，可通过合理的解决方案进行规避，不会影响系统的核心功能实现及正常运行。

### 4.6技术可行性评价

a. 在限制条件下，功能目标是否能达到：在本报告设定的硬件、软件、时间等限制条件下，系统的所有核心功能及附加功能均可实现，完全满足用户需求。

b. 利用现有技术，功能目标能否达到：本系统采用的微信小程序开发、后台管理系统开发、数据库管理、云服务器部署等技术均为当前主流的成熟技术，技术方案已在大量同类校园应用中得到验证，利用现有技术可完全实现功能目标。

c. 对开发人员数量的和质量的要求，并说明能否满足：开发团队需配备1名产品经理、2名前端开发工程师（小程序）、2名后端开发工程师、1名测试工程师，共6名核心人员；要求开发人员具备微信小程序开发、Java/PHP后台开发、数据库设计等相关技能，有校园信息化项目开发经验者优先。目前市场上具备相关技能的开发人员充足，可快速组建符合要求的开发团队。

d. 在规定的期限内，开发能否完成：系统开发分为需求分析、设计、开发、测试、上线部署5个阶段，3个月的期限内，各阶段可合理分配时间（需求分析1周、设计2周、开发6周、测试2周、上线部署1周），在开发团队全力投入的情况下，可确保在规定期限内完成开发及上线。

综上，本系统的开发在技术层面完全可行。

## 5．所建议系统经济可行性分析

### 5.1支出

#### 5.1.1基建投资

- 服务器成本：若租用云服务器，每年费用约3000-5000元；若升级学校现有服务器，费用约5000-8000元，一次性投入。

- 网络设备成本：为宿管处、维修师傅工作区域增加无线网络设备，共需约2000元，一次性投入。

合计基建投资约5000-13000元。

#### 5.1.2其他一次性支出

- 系统开发费用：包含需求分析、设计、开发、测试等全部费用，根据功能需求，开发费用约30000-50000元。

- 系统上线培训费用：为宿管员、维修师傅提供操作培训，费用约2000元。

- 文档编制费用：编制操作指南、管理制度等文档，费用约1000元。

合计其他一次性支出约33000-53000元。

#### 5.1.3经常性支出

- 服务器运维/租赁费用：每年3000-5000元（若为自有服务器，仅为运维费用；若为租用服务器，为租赁费用）。

- 系统维护费用：包含bug修复、功能优化、技术支持等，每年约5000-8000元。

- 耗材费用：无纸质报修单耗材费用，仅为少量办公打印耗材（操作指南等），每年约500元。

合计经常性支出每年约8500-13500元。

### 5.2效益

#### 5.2.1一次性收益

- 纸质耗材成本节省：每年纸质报修单、纸张、笔墨等耗材费用约2000元，系统上线后可永久节省，按系统运行5年计算，一次性节省约10000元。

- 设备闲置利用：学校现有服务器、办公电脑等设备得到充分利用，无需额外采购专用设备，节省设备采购费用约10000元。

合计一次性收益约20000元。

#### 5.2.2经常性收益

- 人力成本节省：系统上线后，宿管员因减少纸质单据处理工作，可节省约30%的工作时间，按1名宿管员年薪60000元计算，每年节省人力成本约18000元；维修师傅因减少无效出勤，每年节省人力成本约10000元，合计每年节省人力成本约28000元。

- 维修资源节省：因避免丢单导致的重复维修，每年节省维修物料、人工等资源费用约5000元。

合计经常性收益每年约33000元。

#### 5.2.3不可定量收益

- 提升学生住宿体验：便捷的报修流程、快速的维修响应，可提升学生对学校后勤服务的满意度，增强校园归属感。

- 提升后勤管理水平：实现维修工作的数字化、精细化管理，提升学校后勤管理的信息化水平，树立良好的校园管理形象。

- 提高维修师傅工作积极性：客观、精准的考核数据，可实现维修工作的多劳多得、优绩优酬，提高维修师傅的工作积极性和服务质量。

- 降低管理沟通成本：宿管员、维修师傅、学生之间的沟通通过系统完成，减少人工电话、面对面沟通的次数，降低沟通成本。

### 5.3收益/投资比

本系统总一次性投资=基建投资+其他一次性支出，取中间值计算，总一次性投资约为(9000+43000)=52000元。

每年净收益=经常性收益-经常性支出，取中间值计算，每年净收益约为33000-11000=22000元。

考虑一次性收益20000元，按系统运行5年计算，总收益=一次性收益+5年经常性收益=20000+22000×5=130000元。

收益/投资比=总收益/总一次性投资=130000/52000=2.5:1，即每投入1元，可获得2.5元的收益，经济收益显著。

### 5.4投资回收周期

投资回收周期=总一次性投资/每年净收益=52000/22000≈2.36年，即系统上线后约2年4个月，可收回全部一次性投资，后续年份为纯收益阶段，投资回收周期短，经济可行性高。

### 5.5敏感性分析

- 系统生存周期长短：若系统运行寿命从5年延长至6年，总收益将增加22000元，收益/投资比提升至(130000+22000)/52000≈2.92:1，投资回收周期无变化，系统收益随运行寿命延长而增加。

- 系统工作负荷量：若学生报修量比预期增加50%，系统运行成本无明显增加，而维修资源节省、人力成本节省将同步增加，每年净收益将提升至约30000元，投资回收周期将缩短至约1.73年，系统抗工作负荷波动能力强。

- 设备和软件配置变化：若选用更高配置的服务器、更优质的开发技术，一次性投资将增加约10000元，达到62000元，每年经常性支出增加约2000元，每年净收益为20000元，投资回收周期约为3.1年，仍在合理范围内，设备和软件配置变化对系统经济可行性影响较小。

- 处理速度要求：若对系统响应速度提出更高要求，仅需在开发阶段进行技术优化，无额外成本增加，对系统经济收益无影响。

综上，系统的核心经济指标对关键因素的波动不敏感，经济稳定性强。

## 6．社会因素可行性分析

### 6.1法律因素

- 合同责任：系统开发过程中，学校与开发团队签订正式的软件开发合同，明确双方的权利、义务、开发范围、费用支付、售后服务等条款，避免合同纠纷。

- 侵犯专利权、版权问题：本系统采用的开发技术、框架均为开源或已获得授权的技术，开发团队承诺不使用侵权技术、代码；系统的界面设计、功能设计为原创，避免版权侵权问题。

- 个人信息保护：系统严格遵守《个人信息保护法》，对学生、维修师傅的个人信息进行脱敏处理，仅用于系统运行所需，不泄露、不向第三方提供；系统配备数据加密、权限管理等安全措施，防止个人信息泄露。

- 网络安全：系统开发符合《中华人民共和国网络安全法》要求，配备防火墙、病毒查杀、数据备份等网络安全措施，确保系统运行安全，避免网络安全事故。

综上，本系统的开发、运行在法律层面无违规问题，法律可行性高。

### 6.2用户使用可行性

- 用户单位的行政管理：学校后勤管理部门、宿舍管理部门均大力支持本系统的开发，可制定配套的《宿舍物品报修系统管理办法》，明确各角色的职责，保障系统的正常运行。

- 工作制度：可结合系统运行，优化宿舍报修及维修工作制度，明确工单处理时限、维修服务标准、考核评价机制等，确保系统与实际工作深度融合。

- 人员素质：

- 学生：为在校大学生，具备熟练的微信使用能力，对新系统的接受度高，可快速掌握操作方法。

- 维修师傅：具备基础的智能手机/电脑操作能力，经简单培训后可熟练使用系统，少数操作能力较弱的师傅可通过一对一指导解决。

- 宿管员：具备基础的电脑操作能力，系统后台操作界面简洁，经培训后可快速掌握数据查询、报表导出等操作。

综上，学校的行政管理、工作制度及用户人员素质均能满足系统使用要求，用户使用可行性高。

## 7．其他可供选择的方案

### 采购成熟的商用校园报修系统

- 方案描述：直接采购市场上已成熟的商用校园报修系统，根据学校需求进行少量定制化修改，快速上线使用。

- 未被推荐的理由：

- 成本较高：商用系统的采购费用通常在50000-100000元，远高于自主开发的费用，且后期定制化修改、维护需额外付费。

- 功能匹配度低：商用系统为通用型产品，无法完全贴合学校宿舍物品报修的个性化需求（如维修师傅考核数据统计、校园身份关联等），定制化修改难度大。

- 数据安全性低：商用系统的数据存储在第三方服务器，学校无法完全掌控用户数据，存在个人信息泄露的风险。

## 8.结论意见

综合本报告对大学宿舍物品报修系统的技术可行性、经济可行性、社会因素可行性分析，以及对现有系统痛点、其他可选方案的评估，得出以下结论：

本项目可着手组织开发。

本系统的开发技术成熟、方案可行，能够完全解决当前纸质报修模式的丢单、信息传递不及时、数据无法统计等核心痛点；经济层面，系统开发成本合理，投资回收周期短，收益/投资比高，且能长期节省人力、物料成本；社会因素层面，系统符合相关法律法规要求，学校行政管理、工作制度及用户人员素质均能满足系统使用要求，各相关方均大力支持项目开发。

同时，为确保项目顺利推进，建议：

- 学校尽快成立项目专项小组，由宿舍管理部门、后勤管理部门及开发团队组成，明确各方职责，统筹项目开发工作。

- 开发过程中，加强与宿管员、维修师傅、学生的沟通，及时收集反馈意见，优化系统功能，确保系统贴合实际使用需求。

- 系统上线前，做好充分的测试工作，包括功能测试、性能测试、安全测试，确保系统稳定运行；同时做好操作培训及宣传推广工作，提高用户使用率。

- 系统上线后，建立完善的运行维护机制，安排专人负责系统的日常运维、bug修复及功能优化，保障系统长期稳定运行。