大学宿舍物品报修系统测试计划

# 1．引言

## 1.1编写目的

本测试计划针对大学宿舍物品报修系统制定，明确系统整体测试范围、测试方法、测试流程、人员分工、测试用例以及评判标准。本次测试主要服务于软件开发团队、学校后勤管理部门，用于检验系统是否满足前期可行性研究报告提出的功能、性能、安全、兼容性要求。通过规范化测试，排查系统BUG、优化系统缺陷，保障系统上线后稳定、流畅运行，同时为系统验收、交付、后期维护提供依据。

本文档面向对象：项目开发人员、测试人员、学校宿管管理人员、项目审核人员。

## 1.2项目背景

目前本校采用人工纸质报修模式，存在单据易丢失、信息传递滞后、人力成本高、数据无法统计、报修流程繁琐等问题。为解决以上痛点，由学校宿舍管理工作人员提出项目需求，软件开发技术团队负责开发，打造大学宿舍物品报修系统。系统包含学生微信小程序端、维修师傅操作端、宿管后台管理端，实现线上报修、工单流转、数据统计、人员考核等功能。

本项目主管部门为学校后勤管理部门，开发完成后交付学校投入长期使用，系统预留接口，后期可对接校园信息管理平台。本测试计划针对该定制化报修系统开展全方面测试工作。

## 1.3定义

1. 工单：学生提交的宿舍物品报修申请单，包含故障类型、故障描述、照片、宿舍信息等内容。

2. 待处理工单：学生已提交，维修师傅尚未接单的报修申请。

3. 处理中工单：维修师傅已接单，正在进行维修作业的报修申请。

4. 已完成工单：维修师傅已完成维修，提交完工确认的报修申请。

5. 完工率：某一维修师傅在统计周期内，已完成工单数量占其接单数的比例。

6. 平均维修时长：某一维修师傅在统计周期内，从接单到完成维修的总时长除以已完成工单数量的平均值。

7. 前后端分离：前端负责页面展示与用户交互，后端负责数据存储、逻辑处理，二者独立开发、数据交互的开发模式。

## 1.4参考资料

a. 《大学宿舍物品报修系统可行性研究报告》

b. 学校后勤管理相关规章制度、宿舍管理工作要求文件。

c. 《软件工程可行性研究规范》《校园信息化建设技术标准》

d. 《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》

e. 同类校园报修系统开发案例、技术文档及应用报告。

f. 本项目需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书。

# 2．任务概述

## 2.1目标

本次测试总体目标为全面验证大学宿舍物品报修系统的合规性、稳定性、实用性、安全性。通过功能测试、性能测试、兼容性测试、安全测试、易用性测试，排查系统漏洞与缺陷，确保系统满足可行性报告提出的全部需求。具体测试目标如下：

1. 功能目标：验证学生端、维修师傅端、宿管后台端所有功能正常运行，工单流转、数据统计、权限划分无误。

2. 性能目标：保证系统响应速度快，多用户同时在线无卡顿，图片上传加载流畅，数据实时更新。

3. 安全目标：验证用户身份认证、权限管控、数据加密功能，防止信息泄露、非法访问。

4. 兼容目标：适配微信小程序、电脑浏览器，适配不同手机、电脑设备。

5. 易用目标：验证系统操作简洁，零培训即可上手，适配不同年龄段使用人群。

## 2.2运行环境

### 2.2.1硬件环境

服务器：学校自有服务器或商用云服务器；

客户端设备：智能手机（安卓、iOS系统）、办公电脑；

辅助设备：无线网络设备、网络交换机。

### 2.2.2软件环境

服务器系统：Windows Server / Linux；

数据库：关系型数据库MySQL；

客户端软件：微信客户端、主流电脑浏览器（Chrome、Edge、360浏览器）；

开发框架：微信小程序开发框架、后台管理系统开发框架。

## 2.3需求概述

本系统采用微信小程序+后台管理系统架构，分为三大使用端口，核心需求如下：

1. 学生端：微信扫码登录、校园身份验证、提交报修单、上传故障照片、查看工单状态、服务评价；

2. 维修师傅端：账号登录、查看工单列表、接单、完工确认、上传维修照片；

3. 宿管后台端：账号密码登录、查看全部工单、筛选查询数据、自动生成考核报表、导出数据、异常工单干预；

4. 通用需求：数据实时更新、多用户并发访问、数据加密保密、预留系统对接接口、操作简单易上手。

## 2.4条件与限制

1. 时间限制：测试工作需在系统开发完成后4周内完成，确保系统在新学年开学前1个月上线；

2. 人员限制：测试人员需熟悉系统业务流程，具备基础软件测试能力，严格按照测试用例执行测试；

3. 环境限制：测试依托校园网络开展，若网络大面积故障，需启用备用网络测试；

4. 数据限制：测试过程中使用脱敏模拟数据，禁止泄露师生真实隐私信息；

5. 成本限制：本次测试无额外高额费用，依托现有设备、人员完成测试工作。

# 3．计划

## 3.1测试方案

本次测试采用黑盒测试法为主、人工辅助测试为辅的测试方式，不关注系统内部代码逻辑，仅验证功能输出是否符合需求。采用等价类划分法、边界值分析法设计测试用例，覆盖正常场景、异常场景、极限使用场景。

1. 功能测试：逐一对三大端口全部功能进行实操测试，验证流程完整性；

2. 性能测试：模拟多用户同时在线，测试系统响应速度、加载速度、并发能力；

3. 兼容性测试：测试不同手机系统、不同浏览器下系统运行状态；

4. 安全测试：测试身份认证、权限管控、数据加密、防非法访问能力；

5. 易用性测试：模拟学生、老年维修师傅、宿管人员操作，检验操作便捷度。

## 3.2测试项目

本次测试包含5大测试项目，具体内容如下：

1. 功能测试：用户登录、身份验证、工单提交、工单流转、数据统计、报表导出、评价管理；

2. 性能测试：页面响应速度、图片上传加载速度、多用户并发运行、数据更新实时性；

3. 兼容性测试：手机系统兼容、浏览器兼容、微信版本兼容；

4. 安全测试：账号权限、数据加密、隐私保护、非法访问拦截；

5. 异常测试：断网、错误输入、超大图片上传、重复提交工单等异常场景测试。

## 3.3测试准备

### 3.3.1人员准备

提前划分测试人员职责，熟悉可行性报告、需求文档、系统操作流程，开展简单测试培训。

### 3.3.2设备准备

准备安卓、iOS智能手机各3台，办公电脑1台，搭建测试服务器，保证网络通畅。

### 3.3.3数据准备

录入脱敏模拟学生信息、维修师傅信息、宿舍信息，准备测试图片、测试文本，用于工单提交测试。

### 3.3.4文档准备

编制测试用例表、测试记录表、BUG反馈表、测试验收表。

## 3.4测试机构及人员

本次测试由项目开发小组内部测试部门负责，人员配置及职责如下：

1. 测试负责人（1人）：统筹测试工作，制定测试进度，审核测试报告，协调开发人员修复BUG；

2. 功能测试人员（2人）：负责三大端口功能测试，记录功能漏洞、流程错误；

3. 性能与安全测试人员（1人）：测试系统并发能力、响应速度、数据安全、权限安全；

4. 辅助测试人员（2人）：模拟普通用户（学生、维修师傅、宿管）进行实操体验，检测易用性问题。

# 4．测试项目说明

## 4.1测试项目名称及测试内容

### 4.1.1功能测试

测试内容：学生身份验证、扫码登录、报修单提交、照片上传、工单查询、服务评价；维修师傅登录、工单查看、接单、完工确认；宿管登录、工单查询、数据统计、报表导出、权限管理。

### 4.1.2性能测试

测试内容：页面点击响应时长、图片上传加载时长、50人以上同时在线操作、工单状态实时更新速度、服务器负载能力。

### 4.1.3兼容性测试

测试内容：适配安卓、iOS手机系统；适配Edge、Chrome、360浏览器；适配不同版本微信客户端。

### 4.1.4安全测试

测试内容：账号密码登录校验、不同角色权限隔离、用户隐私数据加密、非法链接访问拦截、数据备份安全性。

### 4.1.5异常场景测试

测试内容：断网操作、重复提交工单、上传模糊图片、错误填写宿舍号、恶意输入违规文本、长时间未操作系统。

## 4.2测试用例

### 4.2.1输入

1. 功能输入：合法宿舍号、故障文字描述、jpg/png格式故障照片、账号密码、筛选查询条件；

2. 异常输入：错误宿舍编号、超大尺寸图片、空白故障描述、违规敏感文字、错误账号密码；

3. 性能输入：同时发起50条报修工单、批量导出报表、连续切换工单页面。

### 4.2.2输出

1. 正常输出：工单提交成功提示、工单状态正常变更、数据报表完整生成、评价成功提示、页面跳转流畅；

2. 异常输出：错误输入弹窗提示、违规内容拦截、断网保留未提交数据、非法访问跳转拦截页面；

3. 性能输出：页面响应时间≤1秒，图片加载时间≤2秒，无卡顿、无闪退。

### 4.2.3步骤及操作

1. 准备测试设备，连通校园网络，登录测试账号；

2. 按照测试用例，依次执行正常场景、异常场景操作；

3. 记录每一步操作现象、页面反馈、数据变化；

4. 发现BUG及时截图、记录，提交至测试负责人；

5. 开发人员修复BUG后，进行回归测试，验证修复效果。

### 4.2.4允许偏差

1. 普通页面响应时间允许偏差≤0.5秒；

2. 高清图片加载时间允许偏差≤1秒；

3. 大批量数据导出延迟允许偏差≤3秒；

4. 除上述偏差外，功能逻辑、数据统计、权限管控无偏差，必须100%符合需求。

## 4.3进度

1. 测试准备阶段：第1-2天，完成人员分配、设备调试、测试用例编写；

2. 基础功能测试：第3-6天，完成三大端口全部功能测试；

3. 性能、兼容、安全测试：第7-10天，完成压力测试、适配测试、安全漏洞检测；

4. BUG修复与回归测试：第11-13天，开发人员修复问题，测试人员二次核验；

5. 测试总结阶段：第14天，整理测试数据，编写测试总结报告。

## 4.4条件

1. 设备条件：智能手机不少于3台，办公电脑不少于2台，测试服务器1台；

2. 网络条件：稳定校园宽带、无线网络，保证网络无中断；

3. 人员条件：6名测试人员，全程无人员变动，严格遵守测试流程；

4. 软件条件：安装多版本微信、主流浏览器，适配不同运行环境。

## 4.5测试资料

1. 基础资料：可行性研究报告、系统需求说明书、系统设计文档；

2. 测试资料：测试用例表、BUG记录表、测试日志、回归测试记录表；

3. 辅助资料：用户操作手册、系统运维管理制度。

# 5．评价

## 5.1范围

本次测试覆盖大学宿舍物品报修系统全部核心功能、次要功能，包含学生端、维修师傅端、宿管后台端三大端口；覆盖正常使用、异常使用、极限并发等使用场景；涵盖功能、性能、兼容性、安全性、易用性五大测试维度。

本次测试局限性：未进行长期超负荷压力测试，未模拟极端断网、服务器瘫痪等重大故障；且针对高龄维修师傅的长时间实操测试样本较少，后续上线运行后需持续监测优化。

## 5.2准则

为统一评判系统是否合格，制定以下测试验收准则，全部达标方可上线：

1. 功能准则：所有核心功能无BUG，工单流转逻辑无误，数据统计精准，无数据丢失、错乱问题；次要功能瑕疵不影响系统正常使用；

2. 性能准则：单页面响应时间≤1秒，图片加载流畅，50人同时在线无卡顿、无闪退，数据实时同步；

3. 兼容准则：主流手机、浏览器、微信版本均可正常使用，页面排版无错乱、功能无失效；

4. 安全准则：账号权限划分清晰，隐私数据加密存储，无信息泄露漏洞，非法访问可拦截；

5. 易用准则：界面简洁，操作步骤简单，普通用户无需培训即可上手；

6. 综合准则：严重BUG数量为0，普通BUG修复率100%，优化建议整改率≥95%，系统满足可行性报告全部开发要求。